[image: image1.jpg]of Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez G“zowsze,
dla Mazowsza Polska Unie Europejska corce Pol<ki




Załącznik nr 2 

UMOWA nr ….
zawarta w Magnuszewie w dniu ………………………… pomiędzy:

Gminą Magnuszew mającym swą siedzibę w Magnuszewie (26-910) przy ul. Saperów 24,
 NIP 812-19-14-938, REGON 670223830,

reprezentowanym przez Burmistrza  Magnuszewa – Wojciecha Wachnika, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Szaraniec
zwanej w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym w dalszej części „Inspektorem” 

Umowa zawarta na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego o nr referencyjnym: 
ZP. ZO.271.29.2026
Strony zawierają umowę następującej treści:

§1
Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje obowiązki  pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rozniszewie”
2. Inspektor oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

o nr ……………………imię i nazwisko 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności sanitarnej 

o nr ……………………………… imię i nazwisko
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności elektrycznej 

o nr …………………………………… imię i nazwisko
§ 2
Termin realizacji
1. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego ustala się od dnia podpisania umowy do czasu    zakończenia zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych i odbioru inwestycji podlegającej nadzorowi
2. Wykonawca zobowiązany będzie również do udziału: 

a) w przeglądach gwarancyjnych, 

b) odbiorze pogwarancyjnym, w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót. 

§ 3  
Wynagrodzenie i płatności
1. Wynagrodzenie za sprawowanie „Nadzoru inwestorskiego” określonego w § 1 ustala się 
w wysokości ……………………….... zł brutto ( słownie: ……………………. Złotych ), w tym należny podatek VAT 
2. Zmiana ceny umownej inwestycji podlegającej nadzorowi, spowodowana robotami zamiennymi, zaniechanymi lub dodatkowymi, nie powoduje zmiany wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego.
3. Wynagrodzenie Inspektora płatne będzie  po odbiorze inwestycji podlegającej nadzorowi, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora w ciągu 30  dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu  właściwej faktury.
4. Zamawiający  może wypowiedzieć zamówienie  w szczególności w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
7. Strony umowy ustalają, iż faktury będą wystawione na:
       Nabywca  : Gmina Magnuszew ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew, NIP  812-19-14-938
Odbiorca : Urząd Miasta i  Gminy w  Magnuszewie ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew NIP 812-14-21-710
§ 4 
Obowiązki nadzoru inwestorskiego 
1. Obowiązki i uprawnienia nadzór inwestorskiego mają być zgodnie z:

1) ustawą Prawo budowlane, 

2) ustawą Prawo zamówień publicznych, 

3) obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

4) zasadami wiedzy technicznej, 

5) warunkami umowy na roboty budowlane, 

6) dokumentacją projektową i PFU, 

7) wytycznymi programu dofinansowania. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego na terenie inwestycji.
4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, PFU, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem, warunkami umowy z wykonawcą robót; 

2) kontrola jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, w tym:

· sprawdzanie certyfikatów, 

· aprobat technicznych, 

· deklaracji właściwości użytkowych, 

· atestów i świadectw jakości; 

3) sprawdzanie i odbiór:

· robót zanikających, 

· robót ulegających zakryciu, 

· odbiorów częściowych, 

· odbioru końcowego; 

3) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, radach budowy, odbiorach technicznych, przeglądach gwarancyjnych; 

4) kontrola terminowości realizacji inwestycji;

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót;

6) weryfikacja dokumentacji projektowej i wykonawczej na etapie początkowym jak i w trakcie 
prowadzonych robót (roboty realizowane w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ);

7) weryfikacja rozliczeń wykonawcy robót;

8)  opiniowanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;

9) bieżące informowanie Zamawiającego o zagrożeniach terminowych, nieprawidłowościach, wadach, ryzykach technicznych i finansowych; 

10) egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia wad i usterek, przestrzegania przepisów BHP, 
zabezpieczenia terenu budowy; 

11) kontrola zgodności realizacji inwestycji z wymaganiami programu dofinansowania UE;
12) udział w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach pogwarancyjnych.

13) Uczestnictwo w procesie odbioru etapu 1 oraz etapu 2 Umowy z Wykonawcą, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością wykonanej dokumentacji
projektowej oraz niezbędnych dokumentów formalno -  prawnych, w tym zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych (jeśli wystąpi) 
14) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w ilości niezbędnej do sprawowania nadzoru w sposób prawidłowy od dnia rozpoczęcia prac budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego (w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski) najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji, jednak nie rzadziej niż: 

a. branża budowlana – 2 razy w tygodniu, 

b. branża sanitarna – wg potrzeb, 

c. branża elektryczna – wg potrzeb. 

Przy czym Z każdej wizyty wymagane sporządzenie wpisu do dziennika budowy. 

15) Podczas każdorazowego pobytu na budowie dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu, który jednocześnie potwierdzi pobyt na budowie.

16) Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niezgodność z założeniami projektowymi.

17) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w umowie 
z wykonawcą robót, w tym niezbędnych robót dodatkowych – sporządzanie protokołów konieczności zawierających opis występujących problemów technicznych, koniecznych do wykonania robót i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych przedstawionych przez wykonawcę robót i przedłożenie kompletu dokumentów do akceptacji zamawiającego.

18) W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub odstąpienia przez wykonawcę robót od realizacji zadania – przedstawienie zamawiającemu protokołu prac prawidłowo wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy robót.

19) Sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych zamawiającego z wykonawcą robót, 

20) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót.

21) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów zgodnie z PFU. 

22) Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbioru.
23) Przeprowadzanie odbiorów robót i przekazywanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego.

24) Zapewnienie zastępstwa na ewentualny czas nieobecności inspektora. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje nie niższe niż zastępowani inspektorzy i podlegają akceptacji zamawiającego. W przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 3 tygodnie, wykonawca ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki inspektora, z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego.
25) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzanych wpisem do dziennika 
budowy dotyczących realizowanej inwestycji.

26) Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do pierwotnej dokumentacji, wnioskowanych przez Wykonawcę.
27) Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Wykonawcy nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności na rzecz bądź w imieniu wykonawcy robót budowlanych Inwestycji. Uchybienie temu obowiązkowi stanowić będzie rażące naruszenie postanowień Umowy uzasadniające odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
28) Wykonawca nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu
Zamawiającego z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych, pod rygorem nieważności, ustaleń Stron. Jeśli jakakolwiek czynność Wykonawcy, która ma być wykonana w ramach Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania finansowego 
po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 
pisemnie Zamawiającego przed wykonaniem takiej/takich czynności. Zaniechanie 
powiadomienia, jak wyżej oznaczać będzie rażące naruszenie postanowień Umowy 
uzasadniające odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy oraz konieczność złożenia oświadczenia o zwolnieniu 
Zamawiającego z tego zobowiązania i przejęciu go przez Wykonawcę.
5. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej obejmuje w szczególności: 

1) nadzór nad robotami termomodernizacyjnymi, 

2) kontrolę robót elewacyjnych, 

3) kontrolę robót dachowych, 

4) ocenę prawidłowości wykonania izolacji, 

5) kontrolę zgodności parametrów materiałów z dokumentacją, 

6) kontrolę jakości robót konstrukcyjnych i wykończeniowych.

6. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru branży sanitarnej obejmuje w szczególności:

1) nadzór nad modernizacją instalacji grzewczej, 

2) nadzór nad instalacjami sanitarnymi, 

3) kontrolę urządzeń i instalacji HVAC, 

4) odbiory prób szczelności, 

5) kontrolę parametrów energetycznych instalacji. 

7. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru branży elektrycznej obejmuje w szczególności:

1) nadzór nad instalacjami elektrycznymi, 

2) nadzór nad instalacją fotowoltaiczną, 

3) kontrolę pomiarów elektrycznych, 

4) kontrolę zabezpieczeń, 

5) udział w rozruchach technologicznych i odbiorach instalacji. 

§ 5

Obowiązki nadzoru inwestorskiego na etapie odbioru i w okresie gwarancyjnym 

1. Obowiązki nadzoru inwestorskiego Wykonawcy na etapie odbioru końcowego:

1) Sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych;
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego;
3) Przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót, kompletu dokumentów niezbędnych w celu uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych;
2. Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym:

1) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.
2) Nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem wad i usterek.
3) Odbiór wykonanych prac i potwierdzanie na piśmie usunięcia wad czy usterek.
4) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych.
5) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie danych kontaktowych do wykonawcy robót budowlanych i poinformowanie o przewidywanym terminie rozpoczęciu robót,

2) terminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

3) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne zapytanie w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego zapytania,

4) współpracy w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w Umowie,

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych, dokumentacji, opracowań potrzebnych do wykonania Przedmiotu umowy,

§ 7
Odstąpienie od umowy 

1.
Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach     określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilny.

2.
Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)
Okoliczności określonych w § 4 ust. 4 pkt 27 umowy,

2)
Okoliczności określonych w § 4 ust. 3 pkt 28 umowy,

3) Co najmniej 3 - krotnie stwierdzono nieobecność Wykonawcy na budowie, jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie z postanowieniami Umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

4) Kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 30 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

5) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7 -dniowy terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie nieusunięcia tych uchybień.

3.
Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4.
W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub części z własnej winy lub woli 
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy;

2) uchybienia w wykonywaniu nałożonych obowiązków, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności za:

a) nieuczestniczenie w naradach koordynacyjnych  – 1.000 zł za każdą nieobecność,

b) brak pobytów na budowie ( począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych) w wymaganej częstotliwości  potwierdzonego wpisem do dziennika budowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy brak,

2.  Wymagalność zapłaty kary umownej następuje w ciągu 7 dni od przesłania wezwania do  zapłaty do Wykonawcy, a po upływie tego terminu upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej od Wykonawcy z faktury.
3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy
§ 9
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Magnuszewa z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: gmina@magnuszew.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł prowadzonym w trybie niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z administratorem. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b RODO (w celu zawarcia umowy) lub art.6 ust.1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz wewnętrznych procedur i regulaminów obowiązujących u Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych. 

Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

b) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa,

c) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO, 

d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 

f) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
§ 10
Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłączenie 
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
4. Umowę  sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Inwestora, trzy dla Zamawiającego.
 ZAMAWIAJĄCY:  






NADZÓR INWESTORSKI:
KONTRASYGNUJE:
Strona 7 z 7

