UMOWA NR  …..2026

zawarta w dniu ……………… pomiędzy:

Zamawiającym: Gmina Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew NIP: 812-19-14-938, REGON 670223830 reprezentowanym przez: Burmistrz Magnuszewa – Wojciech Wachnik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszka Szaraniec

a

Wykonawcą: ……………………………………………………………………………………………………………………………..  
NIP ……………………………. REGON …………………………..

zwaną/zwanym dalej „Stroną” lub „Stronami”.

§1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych polegających na modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w miejscowości Rozniszew. Zadanie obejmuje kompleksowa adaptacje wyznaczonego pomieszczenia na nowoczesna, w pełni funkcjonalną i bezpieczną pralnio-suszarnię wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i sanitarną, w ramach zadnia pn: „Modernizacja strażnicy OSP 
w Rozniszewie”

- Zakres rzeczowy prac:

- Prace rozbiórkowe tj. skucie płytek i rozbiórka  ścian ( ok. 12m2 ), usuniecie starych lamperii ( ok. 45m2)   oraz zagospodarowanie odpadów powstałych z tych prac.

- Prace budowlano-wykończeniowe tj. wykonanie podłogi ( ok. 80 m2) z antypoślizgowego gresu ciemnoszarego ( gres 60x60) wraz z cokołem 8cm; wykonanie mozaiki  ściennej ( ok. 45 m2) , gładzi i tynków na ścianach (ok. 50 m2 ) oraz sufitach (ok. 30 m2); malowanie farbami zmywalnymi o podwyższonej odporności na wilgoć i grzyby.

- Montaż stolarki drzwiowa tj. wykonanie otworu i montaż 1sz. drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (szer.120cm, kolor-brąz) oraz 1 szt. drzwi wewnętrznych  o podwyższonej odporności na wilgoć.

- Montaż instalacji sanitarnej i wentylacyjnej  tj. doprowadzenie przyłącza wod-kan (ok. 10mb) wraz z próbami szczelności , montaż zaworów odcinających, wykonanie odpływów oraz instalacji odpływu kondensatu; kompletny montaż WC oraz umywalki z baterią; montaż wentylacji mechanicznej wywiewnej opartej na wentylatorach (bez rekuperacji) ; montaż zabezpieczeń przed zalaniem;

- Wykonanie instalacji elektrycznej tj. dostosowanie rozdzielnicy i montaż zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych chroniących przez przeciążeniami ; doprowadzenie zasilania stanowiskowego pod maszyny (gniazda min. IP44) oraz montaż energooszczędnego oświetlania LED.

- Wszelkie materiały musza być fabrycznie nowe, posiada c deklaracje zgodności, atesty higieniczne (PZH) oraz aprobaty techniczne ITB do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje systemowe wsporniki/ramy pod urządzania pralniczo-suszarnicze.

§2. Termin Realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych niniejszą umową 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

§3. Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę:

………………………. zł brutto, w tym należny podatek VAT

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej po odbiorze prac, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Strony umowy ustalają, iż faktury będą wystawione na:

Nabywca : Gmina Magnuszew ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew, NIP  812-19-14-938

Odbiorca : Urząd Miasta i  Gminy w  Magnuszewie ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew NIP 812-14-21-710

4. Podstawą wystawienia faktury prze Wykonawcę jest podpisany przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§4. Odbiór Prac

- Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony i podpisany przez obie Strony.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonanej usłudze Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

§5. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
 z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia i naprawienia wszelkich szkód powstałych na terenie wykonywanych prac wynikłych z Jego winy.

- Rozpoczęcie prac po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym .

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca realizacji zadania zgodnie 
z aktualnymi Zasadami i instrukcjami w zakresie podawania informacji  
o współfinansowaniu zadań z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy oraz trwałego montażu 1 szt stałej tablicy informacyjnej

- Wykonawca zobowiązany jest do  zastosowania wysoko elastycznej chemii budowlanej i elastycznych fug przeznaczonych do pomieszczeń stale mokrych.

§6. Kary umowne

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy niezwłocznie po ich naliczeniu, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku takiej możliwości, ustala się 30 dniowy termin zapłaty naliczonej kary umownej, liczony od daty przekazania Wykonawcy wezwania do jej zapłaty.

§ 7. Odstąpienia od umowy

- Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający może bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części niewykonanej, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych (§ 6) w terminie do 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, z uwzględnieniem terminów poniższych, w szczególności gdy:

1) organ egzekucyjny dokona zajęcia wierzytelności Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu;

2) Wykonawca nie podjął wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z określonym terminem realizacji i zwłoka trwa dłużej niż 7 kolejnych dni;

3) Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni;

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności z Umowy;

5) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umową, bez zachowania należytej staranności.

- Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie do 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

§8. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

  - Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Magnuszewa z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: gmina@magnuszew.pl

  - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

  - Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł prowadzonym w trybie niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z administratorem. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b RODO (w celu zawarcia umowy) lub art.6 ust.1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz wewnętrznych procedur i regulaminów obowiązujących u Administratora.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora,

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.

  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

  - Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych.

Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

- do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa,

- do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,

- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

- do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  - W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

  - Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  - Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  - Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§9. Postanowienia Końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

………………………………………………			………………………………………………

Zamawiający							Wykonawca

…………………………………………….

Kontrasygnata