UMOWA NR  …..2026

zawarta w dniu ………….2026r. pomiędzy 
Szkołą Podstawową w Rozniszewie, Rozniszew 29, 26-910 Magnuszew, NIP  812-17-26-071 REGON 00114649
Reprezentowanym przez Dyrektora Agnieszkę Suska
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a ………………………..NIP …………………., REGON …………………….., reprezentowanym przez ……………………………. 
zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą” 

Strony zawierają umowę następującej treści:


§ 1
1. [bookmark: _Hlk209593047]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji dachu poprzez jego malowanie wraz z obróbką kominów oraz wymianą rur spustowych na budynku Szkoły Podstawowej w Rozniszewie, Rozniszew 29, 26-910 Magnuszew.
2. Zakres prac objętych umową to  w szczególności: 
1) [bookmark: _Hlk239631625]Malowanie dachu na powierzchni ok. 570 m2 obejmującej część budynku Szkoły Podstawowej w Rozniszewie bez wymiany pokrycia dachowego.  W ramach usługi należy przygotować i zabezpieczyć teren prowadzonych robót, oczyścić powierzchnię z zabrudzeń, nalotów, złuszczonych fragmentów istniejącej powłoki malarskiej, odtłuścić powierzchnię przed wykonaniem nowych powłok, wykonać malowanie renowacyjne powierzchni z blachy, odmalować pas rynnowy na długości ok. 125 mb. Użyte farby winny być dedykowane do danego rodzaju pokrycia dachowego. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym.  
2) [bookmark: _Hlk239631579]Wykonanie obróbek 10 kominów z blachy na budynku Szkoły Podstawowej w Rozniszewie. W ramach usługi należy wykonać konstrukcję drewnianą pod obudowę kominów z blachy trapezowej, obudować kominy blachą trapezową o niskim profilu- T8, wykonać konstrukcję dla czapek kominowych, przykryć kominy blachą płaską. Kolor blachy do uzgodnienia z Zamawiającym.
3) Wymianę rur spustowych (PVC) wraz z kolankami w liczbie: 6 sztuk x 7 m oraz 18 kolanek 67° oraz 2 sztuk x 4 m i 6 kolanek 67°.  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
3. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót  zapewnia Wykonawca. 
4. Kolor powłoki malarskiej oraz blachy do obróbki kominów, a także rur spustowych i kolanek należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.
5. Do wykonania zamówienia Wykonawca zastosuje materiały posiadające wymagane prawem dokumenty dopuszczające do stosowania oraz przeznaczone do zastosowania na zewnętrznych powierzchniach dachowych.
6. Farba do malowania dachu powinna być dobrana odpowiednio do rodzaju istniejącego pokrycia dachowego oraz jego stanu technicznego. Zastosowany system malarski powinien zapewniać trwałą ochronę powierzchni przed korozją i niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży atesty i certyfikaty materiałów.
8. Wykonawca musi wykonać prace winien wykonywać zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi producenta zastosowanych materiałów oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Malowanie dachu należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, z uwzględnieniem temperatury i wilgotności podłoża oraz powietrza, zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanej farby. 
10. Nie dopuszcza się prowadzenia prac malarskich podczas opadów atmosferycznych, na mokrym podłożu ani w warunkach, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i trwałość wykonanej powłoki.
11. Ze względu na charakter obiektu (szkoła podstawowa, która jest obiektem czynnym) – Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły oraz osób trzecich. 
12. W przypadku prowadzenia robót w czasie funkcjonowania szkoły sposób organizacji prac należy uzgodnić z Dyrektorem placówki.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i wygrodzenia terenu przed osobami postronnymi oraz jego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi o pracach na wysokościach.
14. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania miejsca pracy oraz utylizacji odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska na własny koszt. Szkoła nie udostępnia kontenerów na odpady budowlane. 
15. W przypadku uszkodzenia mienia szkoły, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia szkody na własny koszt przed odbiorem końcowym. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie wykonywanych prac przepisów BHP i ppoż. Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników w wymagany sprzęt ochronny posiadający atesty i przeglądy (typu: liny, szelki, kaski, itp.)
17. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 
18. W okresie gwarancji Wykonawca zobligowany jest do usuwania wszelkich zgłoszonych usterek w terminie określonym przez  Zamawiającego. 
19. Wykonawcy oświadczył, że pracownicy wykonujący usługę nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zgodnie z przepisami o ochronie małoletnich) ora są osobami niekaranymi. 
20. Wykonawcy oświadczył, że dysponują osobami posiadającymi dopuszczenie do pracy na wysokości.
21. Z uwagi na równoczesną realizację zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rozniszewie” oraz planowany montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły, Wykonawca robót malarskich zobowiązany jest do wykonania prac przygotowawczych, gruntowania i malowania powierzchni dachu przewidzianej pod montaż instalacji fotowoltaicznej przed rozpoczęciem montażu konstrukcji wsporczej, paneli fotowoltaicznych oraz innych elementów instalacji PV.
22. Powierzchnia dachu przeznaczona pod instalację fotowoltaiczną powinna zostać w całości przygotowana i pomalowana, a wykonane prace powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu do odbioru przed rozpoczęciem montażu instalacji PV.
23. [bookmark: _Hlk239635003]Wykonawca robót malarskich zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Wykonawcą zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rozniszewie” w zakresie ustalenia kolejności i terminów wykonywania poszczególnych prac. 


§2

0. Termin wykonania usługi  będącej przedmiotem umowy - do 30 października 2026r.   
0. Przez datę wykonania usługi rozumie się podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
0. 

§3
1. Za wykonanie przedmiotu Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe brutto, 
w      kwocie …………….. zł (słownie : dziewięć tysięcy dziewięćset  złotych 00/100)            
2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, a pominięcie przy wycenie i nie ujęcie w ryczałcie jakiegokolwiek elementu nie będzie stanowiło podstawy żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia 
z powyższego tytułu.
3. Pomiary wykonane przez Wykonawcę w trakcie trwania postępowania są wiążące, a niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany bez uwag      przez przedstawiciela Wykonawcy Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie dopuszcza realizacji odbiorów i płatności częściowych. 
6. Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
7. Wykonawca wystawi  fakturę na następujące dane: 
Nabywca: Gmina Magnuszew ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew, NIP  812-19-14-938
Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Rozniszewie, Rozniszew 29,  26-910 Magnuszew 
NIP 8121726071


§4
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy tj. opóźnieniu terminu realizacji zadania,  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości  wynagrodzenia brutto określonego w   § 3 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 30 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust. 1 
d) za brak zachowania szczególnej ostrożności w realizacji zadania, co będzie mogło stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, uczniów oraz pracowników szkoły – 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
e)  za brak zabezpieczenia i wygrodzenia terenu przed osobami postronnymi oraz jego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi o pracach na wysokościach - 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
3. Kary podlegają sumowaniu.
4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 KC – do wysokości poniesionej  szkody.
5. Kary umowne obliczane są przez Zamawiającego i potrącane z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Łączna maksymalna wysokość karm umownych nie może być wyższa niż 
50 % wartości umowy określonej w paragrafie 3 ust. 1.




 §5
1. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jest niedopuszczalne, chyba  że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.




§6
1. Wszelkie sporne sprawy wynikające z niniejszej umowy podlegają sądowi właściwemu dla miejsca Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone za zgodą obu stron wyrażone w formie pisemnego aneksu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

                                                                                                                                                                                   

      WYKONAWCA					                            ZAMAWIAJĄCY






Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Rozniszewiem Rozniszew 29, 
26-910 Magnuszew. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: psprozniszew@nq.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem:
a) zawarcia oraz realizacji podpisanej umowy oraz w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
b) dokonania wpisu w Centralnym Rejestrze Umów (CRU JSFP) w przypadku zawierania umowy podlegającej wpisowi. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
· art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
· art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca m.in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych. 
· art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które wynika m.in. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
5. Centralny Rejestr Umów jest publicznie dostępnym systemem teleinformatycznym. Dane o zawartej umowie, która podlega wpisowi do rejestru, w tym Pani/Pana dane identyfikacyjne jako kontrahenta będą dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Informacje te służą zapewnieniu jawności i kontroli społecznej nad wydatkowaniem środków publicznych.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe oraz realizują jego zadania np. operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego, 
c) Minister Finansów jako operator systemu CRU JSFP oraz nieograniczony krąg osób korzystających z publicznego dostępu do Rejestru w przypadku umów, które podlegają wpisowi do rejestru. 
7. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń z niej wynikających, lecz nie krócej, niż przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w CRU JSFP są przechowywane zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie Rejestru. Dokumentacja umowna jest archiwizowana przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
9. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych oraz informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, 
b) sprostowania danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 16 RODO, 
c) usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązku prawnego oraz przepisów regulujących funkcjonowanie CRU JSFP, 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO z zastrzeżeniem ograniczeń z uwagi na ustawowy charakter obowiązku, 
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – nie znajduje zastosowania w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
g) sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO – nie przysługuje w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
10. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.  
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy. 
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


