Załącznik nr 2 

UMOWA nr ….
zawarta w Magnuszewie w dniu ………………………… pomiędzy:

Gminą Magnuszew mającym swą siedzibę w Magnuszewie (26-910) przy ul. Saperów 24,
 NIP 812-19-14-938, REGON 670223830,

reprezentowanym przez Burmistrza  Magnuszewa – Wojciecha Wachnika, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Szaraniec
zwanej w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym w dalszej części „Inspektorem” 

Umowa zawarta na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego o nr referencyjnym: 
ZP. ZO.271.2.2026, stąd treść zapytania ofertowego stanowi integralną część umowy. 
Strony zawierają umowę następującej treści:

§1
Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje obowiązki  pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: 
 „Rozbudowa Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie

Inspektor oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności:
· branży konstrukcyjno-budowlanych ………………… 

· branży sanitarnej …………………..

· branży elektrycznej ………………………………
§ 2
Termin realizacji
Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego ustala się od dnia podpisania umowy do czasu    zakończenia zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych i odbioru inwestycji podlegającej nadzorowi tj. dokonania odbioru końcowego inwestycji, rozliczenia końcowego zadania, usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

§ 3  
Wynagrodzenie i płatności
1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru określonego w § 1 ustala się 
w wysokości ……………………….... zł brutto ( słownie: ……………………. Złotych ), w tym należny podatek VAT 
2. Zmiana ceny umownej, za roboty/ inwestycję podlegającą nadzorowi spowodowana robotami zamiennymi, zaniechanymi lub dodatkowymi nie powoduje zmiany wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego.
3. Wynagrodzenie Inspektora płatne będzie  po odbiorze inwestycji podlegającej nadzorowi, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora w ciągu  30  dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu  właściwej faktury.
4. Zamawiający  może wypowiedzieć zamówienie  w szczególności w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
7. Strony umowy ustalają, iż faktury w KSeF  będą wystawione na:
       Nabywca  : Gmina Magnuszew ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew, NIP  812-19-14-938
Odbiorca : Urząd Miasta i  Gminy w  Magnuszewie ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew NIP 8121421710
§ 4 
Obowiązki nadzoru inwestorskiego 
1. Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725). 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego na terenie inwestycji.
3. Do obowiązków nadzoru inwestorskiego (Wykonawcy) należeć będzie:
1) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w ilości zapewniającej odpowiedni nadzór nad inwestycją  począwszy od dnia rozpoczęcia prac budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego (w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez inspektora) najpóźniej w ciągu 48godzin od otrzymania informacji.  
2) Udział w spotkaniach organizacyjnych, odbiorach.

3) Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót w dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami prawa budowanego, zasadami wiedzy technicznej. 

4) Kontrola zgodności robót z harmonogramem rzeczowo-finasowym

5) Nadzór nad usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorach
6) Podczas każdorazowego pobytu na budowie dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu, który jednocześnie potwierdzi pobyt na budowie.

7) Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niezgodność z założeniami projektowymi 

8) Sprawdzenie czy dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia  są zgodne pod względem techniczno – jakościowym z dokumentacja projektową. 
9) Monitorowanie stosowania materiałów zgodnych z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi
10) Sporządzanie protokołów, raportów i zaleceń.
11) Dokumentowanie wszelkich odstępstw od projektu lub stwierdzonych nieprawidłowości.
12) Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie 
Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót. 
Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 48 godzin) 
o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach. Przedstawienie podejmowanych działań zapobiegawczych i proponowanie działań naprawczych.

13) Dokonywanie bez zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, sporządzanie protokołów z ich odbioru
14) Sporządzanie miesięcznych raportów w realizacji inwestycji 
15) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w umowie 
z wykonawcą robót, w tym niezbędnych robót dodatkowych – sporządzanie protokołów konieczności zawierających opis występujących problemów technicznych, koniecznych do wykonania robót i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, weryfikacja kosztorysów robót dodatkowych/zamiennych/koniecznych przedstawionych przez wykonawcę robót i przedłożenie kompletu dokumentów do akceptacji zamawiającego.

16) W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub odstąpienia przez wykonawcę robót od realizacji zadania – przedstawienie zamawiającemu protokołu prac prawidłowo wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy robót.

17) Przedkładanie, na żądanie zamawiającego, okresowych sprawozdań z realizacji nadzorowanej inwestycji i udzielanie Zamawiającemu informacji na potrzeby sprawozdawczości.

18) Sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych zamawiającego z wykonawcą robót, 

19) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót.

20) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów zgodnie z dokumentacją projektową. 

21) Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbioru.

22) Przeprowadzanie odbiorów robót i przekazywanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego.

23) Zapewnienie zastępstwa na ewentualny czas nieobecności inspektora. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje nie niższe niż zastępowany inspektor i podlegają akceptacji zamawiającego. W przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 3 tygodnie, wykonawca ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki inspektora, z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego.
24) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

25) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzanych wpisem do dziennika 
budowy dotyczących realizowanej inwestycji.

26) Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do pierwotnej dokumentacji, wnioskowanych przez Wykonawcę.
27) Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Wykonawcy nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności na rzecz bądź w imieniu wykonawcy robót budowlanych Inwestycji. Uchybienie temu obowiązkowi stanowić będzie rażące naruszenie postanowień Umowy uzasadniające odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
28) Wykonawca nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu
Zamawiającego z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych, pod rygorem nieważności, ustaleń Stron. Jeśli jakakolwiek czynność Wykonawcy, która ma być wykonana w ramach Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania finansowego 
po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 
pisemnie Zamawiającego przed wykonaniem takiej/takich czynności. Zaniechanie 
powiadomienia, jak wyżej oznaczać będzie rażące naruszenie postanowień Umowy 
uzasadniające odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy oraz konieczność złożenia oświadczenia o zwolnieniu 
Zamawiającego z tego zobowiązania i przejęciu go przez Wykonawcę.
§ 5

Obowiązki nadzoru inwestorskiego na etapie odbioru i w okresie gwarancyjnym 

1. Obowiązki nadzoru inwestorskiego Wykonawcy na etapie odbioru końcowego:

1) Sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych;
2) Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 
i  dostarczenie jej zamawiającemu wraz z przechowywaną przez nadzór dokumentacją materiałową i innymi dokumentami związanymi z nadzorowaną budową, w tym dokumentacje fotograficzną;
3) Przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego;
4) Przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót, kompletu dokumentów niezbędnych w celu uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych;
5) Przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót , kompletu dokumentów   koniecznych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
6) Przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji.

2. Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym:

1) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.
2) Nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem wad i usterek.
3) Odbiór wykonanych prac i potwierdzanie na piśmie usunięcia wad czy usterek.
4) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych.
5) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie danych kontaktowych do wykonawcy robót budowlanych i poinformowanie o przewidywanym terminie rozpoczęciu robót,

2) terminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

3) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne zapytanie w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego zapytania,

4) współpracy w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w Umowie,

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych, dokumentacji, opracowań potrzebnych do wykonania Przedmiotu umowy,

§ 7
Odstąpienie od umowy 

1.
Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach     określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilny.

2.
Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)
Okoliczności określonych w § 4 ust. 3 pkt 27 umowy,

2)
Okoliczności określonych w § 4 ust. 3 pkt 28 umowy,

3) 
Co najmniej 3 - krotnie stwierdzono nieobecność Wykonawcy na budowie, jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie z postanowieniami Umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

4) 
Kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 30 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

5)
Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7 -dniowy terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie nieusunięcia tych uchybień.

3.
Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4.
W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub części z własnej winy lub woli 
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy;

2) uchybienia w wykonywaniu nałożonych obowiązków, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności za:

a) nieuczestniczenie w planowych  spotykaniach organizacyjnych   – 1.000 zł za każdą nieobecność,

b) brak pobytów na budowie ( począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych) w ilości zapewniającej odpowiedni nadzór nad inwestycją  potwierdzonego wpisem do dziennika budowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy brak,

2.  Wymagalność zapłaty kary umownej następuje w ciągu 7 dni od przesłania wezwania do  zapłaty do Wykonawcy, a po upływie tego terminu upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej od Wykonawcy z faktury.
3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy
§ 9
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Magnuszewa z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: gmina@magnuszew.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł prowadzonym w trybie niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z administratorem. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b RODO (w celu zawarcia umowy) lub art.6 ust.1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz wewnętrznych procedur i regulaminów obowiązujących u Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych. 

Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

b) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa,

c) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO, 

d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 

f) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 10
Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłączenie 
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
4. Umowę  sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Inwestora, trzy dla Zamawiającego.
 ZAMAWIAJĄCY:  





                 
INSPEKTOR:
KONTRASYGNUJE:
Strona 7 z 7

